# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN - TUẦN 03 (BÁO CÁO TỔNG KẾT & NGHIỆM THU)

 Đề tài: Deployment and Configuration of a LAMP Stack Web Server on Ubuntu

 Mã đồ án:  Linux_Oss

 Kho mã nguồn GitHub: https://github.com/Hoangbui000/Linux_Oss

 Giai đoạn thực hiện: Giai đoạn P5 & P6 (Đo Kiểm Hiệu Năng, Sao Lưu & Phục Hồi Thảm Họa, Hoàn Thiện Hồ Sơ Đồ Án)

 Thời gian báo cáo: Tuần 3 (Tuần kết thúc)

 Nhóm sinh viên thực hiện (3 thành viên):

1. Thành viên A (Nhóm trưởng / Leader): Chủ trì Nghiệm thu hệ thống 1-Click, Diễn tập Disaster Recovery & Điều phối Thuyết trình (~35%)

2. Thành viên B: Hoàn thiện thuyết minh kỹ thuật Web/PHP, phối hợp diễn tập khôi phục mã nguồn (~35%)

3. Thành viên C: Viết Script Backup/Restore, Cron Job, Đo tải ApacheBench ( ab ) & Thiết kế Slide (~30%)

## I. MỤC TIÊU CỦA TUẦN 03

1. Xây dựng giải pháp sao lưu dự phòng tự động toàn diện: Tự động kết xuất CSDL MySQL bằng  mysqldump  nén định dạng  .sql.gz  và đóng gói mã nguồn web  .tar.gz .

2. Thiết lập tiến trình định kỳ tự động chạy sao lưu qua Cron Job và cơ chế tự động xoá file backup cũ quá 7 ngày để tiết kiệm dung lượng ổ cứng.

3. Xây dựng và thử nghiệm thành công kịch bản Cứu hộ thảm họa (Disaster Recovery): Giả lập tình huống hệ thống bị xóa sạch cơ sở dữ liệu và mã nguồn, sau đó phục hồi nguyên vẹn 100% trong vòng dưới 10 giây.

4. Đo lường hiệu năng chịu tải (Stress testing/Benchmark) bằng công cụ ApacheBench (`ab`) với tải trọng 1000 requests và 50 kết nối đồng thời.

5. Nghiệm thu toàn diện hệ thống bằng script 1-Click 00_healthcheck.sh.

6. Hoàn thiện toàn bộ hồ sơ kỹ thuật, cẩm nang gỡ lỗi, kịch bản 10 phút thuyết trình bảo vệ trước Hội đồng Giảng viên.

## II. CHI TIẾT CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH THEO THÀNH VIÊN

### 1. Thành viên A (Nhóm trưởng / Hạ Tầng & Điều Phối - 35%)

 Công việc đã thực hiện:

 Chủ trì diễn tập kịch bản phục hồi sự cố: Cố tình xóa trắng dữ liệu trong CSDL, sau đó chạy script restore_lamp.sh và xác nhận website phục hồi hoàn hảo.

 Viết và hoàn thiện kịch bản thuyết trình bảo vệ đồ án 10 phút trong demo_presentation_guide.md, phân chia rõ lời thoại và thao tác Terminal cho cả 3 thành viên.

 Tổng hợp toàn bộ hồ sơ báo cáo, sơ đồ kiến trúc hệ thống và biểu đồ tiến độ Gantt Chart vào tài liệu tổng kết.

### 2. Thành viên B (Chuyên trách Web Server & PHP - 35%)

 Công việc đã thực hiện:

 Phối hợp cùng Thành viên C kiểm tra tính toàn vẹn của mã nguồn web sau khi giải nén phục hồi ( chmod 755  và  chown www-data:www-data ), đảm bảo không bị lỗi phân quyền  403 Forbidden .

 Biên soạn tài liệu hướng dẫn khắc phục 7 lỗi kinh điển trong troubleshooting_guide.md (lỗi tải file  .php , lỗi xung đột port 80, lỗi xác thực MySQL...).

 Kiểm tra độ ổn định của ứng dụng web động dưới áp lực truy cập đồng thời cao từ bài test của Thành viên C.

### 3. Thành viên C (Chuyên trách Database, An Ninh & Tự Động Hóa - 30%)

 Công việc đã thực hiện:

 Viết script tự động sao lưu backup_lamp.sh:

 Sử dụng cờ  --no-tablespaces  tránh lỗi quyền  PROCESS  của MySQL 8.

 Đặt lịch chạy tự động vào lúc 02:00 sáng mỗi ngày qua crontab:

0 2 * * * /home/buiduchoang/Desktop/Linux_Oss/scripts/backup_lamp.sh >> /var/log/lamp_backup.log 2>&1

 Tự động dọn dẹp các bản sao lưu cũ quá 7 ngày:  find "${BACKUP_DIR}" -type f -name "*.gz" -mtime +7 -exec rm -f {} + .

 Viết script khôi phục sự cố restore_lamp.sh: Tự động tìm bản backup mới nhất, tự động dựng lại CSDL nếu bị drop ( CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ), xả nén mã nguồn và tải lại dịch vụ Apache.

 Viết script đo kiểm tải test_benchmark.sh sử dụng  ab  (ApacheBench) với 1000 requests và 50 concurrency.

 Thiết kế bộ Slide thuyết trình đồ án trực quan trên nền tảng Canva/PowerPoint.

## III. MINH CHỨNG KỸ THUẬT & KẾT QUẢ NGHIỆM THU

### 1. Kết quả chạy kịch bản sao lưu tự động backup_lamp.sh:

[INFO] Bắt đầu tiến trình sao lưu LAMP Server...

[INFO] Đang sao lưu Database 'lamp_db'...

[INFO] Đang nén mã nguồn web tại '/var/www/lamp.local/public_html'...

[INFO] Xóa các bản sao lưu cũ hơn 7 ngày...

[SUCCESS] Tiến trình sao lưu hoàn tất thành công tại: /var/backups/lamp_backups

total 24K

-rw-r--r-- 1 root root 1.8K Oct 20 02:00 db_lamp_db_20261020_020001.sql.gz

-rw-r--r-- 1 root root  18K Oct 20 02:00 web_source_20261020_020001.tar.gz

### 2. Kết quả diễn tập Cứu hộ thảm họa restore_lamp.sh:

 Giả lập sự cố: Xóa toàn bộ database ( DROP DATABASE lamp_db; ).

 Tiến hành khôi phục:

`bash

sudo ./scripts/restore_lamp.sh

`

 Kết quả Terminal:

`text

==========================================================

[DISASTER RECOVERY] TIẾN TRÌNH KHÔI PHỤC HỆ THỐNG LAMP

==========================================================

[INFO] Bản backup Database mới nhất: /var/backups/lamp_backups/db_lamp_db_20261020_020001.sql.gz

[INFO] Bản backup Mã nguồn mới nhất: /var/backups/lamp_backups/web_source_20261020_020001.tar.gz

[INFO] Đảm bảo Database 'lamp_db' sẵn sàng...

[INFO] Đang giải nén và nạp lại dữ liệu vào Database 'lamp_db'...

[SUCCESS] Khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL thành công!

[INFO] Đang giải nén mã nguồn vào '/var/www/lamp.local/public_html'...

[SUCCESS] Khôi phục mã nguồn và phân quyền web thành công!

==========================================================

[HOÀN TẤT] Hệ thống LAMP Stack đã được khôi phục 100%!

==========================================================

`

 Kiểm tra trình duyệt: Truy cập lại  https://lamp.local/crud_demo.php , toàn bộ dữ liệu sinh viên hiển thị nguyên vẹn!

### 3. Kết quả đo kiểm chịu tải với ApacheBench ( ab ):

Lệnh:  ./scripts/test_benchmark.sh https://lamp.local/

Server Software:        Apache/2.4.58

Server Hostname:        lamp.local

Server Port:            443

SSL/TLS Protocol:       TLSv1.3,TLS_AES_256_GCM_SHA384,2048,256

Concurrency Level:      50

Time taken for tests:   0.852 seconds

Complete requests:      1000

Failed requests:        0

Total transferred:      3150000 bytes

HTML transferred:       2897000 bytes

Requests per second:    1173.71 [#/sec] (mean)

Time per request:       42.600 [ms] (mean)

Time per request:       0.852 [ms] (mean, across all concurrent requests)

 Nhận xét thông số kỹ thuật:

 Tốc độ xử lý đạt 1,173.71 requests/giây, đáp ứng cực tốt lưu lượng truy cập cao.

 Tỷ lệ lỗi: Failed requests = 0 (0%), máy chủ giữ vững tính ổn định dưới tải 50 kết nối đồng thời.

 Thời gian phản hồi trung bình: 0.85 ms cho mỗi request song song.

### 4. Kết quả nghiệm thu toàn diện 1-Click 00_healthcheck.sh:

===================================================================

HỆ THỐNG KIỂM TRA TRẠNG THÁI LAMP STACK (LINUX_OSS HEALTHCHECK)

===================================================================

Thời gian kiểm tra: 2026-10-20 10:38:35

Hostname: VKU | Kernel: 7.0.0-38-generic

1. KIỂM TRA CÁC DỊCH VỤ CỐT LÕI (SYSTEM SERVICES):

[ OK ] Dịch vụ apache2: ĐANG CHẠY (Active)

[ OK ] Dịch vụ mysql: ĐANG CHẠY (Active)

[ OK ] Dịch vụ ufw: ĐANG CHẠY (Active)

[ OK ] Dịch vụ fail2ban: ĐANG CHẠY (Active)

2. KIỂM TRA CÁC CỔNG MẠNG QUAN TRỌNG (LISTENING PORTS):

[ OK ] Port 22 (SSH Remote Access): Đang lắng nghe

[ OK ] Port 80 (Apache HTTP Server): Đang lắng nghe

[ OK ] Port 443 (Apache HTTPS/SSL Server): Đang lắng nghe

[ OK ] Port 3306 (MySQL Database (Nội bộ 127.0.0.1)): Đang lắng nghe

3. KIỂM TRA PHIÊN BẢN CÔNG NGHỆ:

- Apache: Server version: Apache/2.4.58 (Ubuntu)

- MySQL:  mysql  Ver 8.0.46-0ubuntu0.24.04.4 for Linux on x86_64

- PHP:    PHP 8.3.6 (Modules: bcmath, curl, gd, mbstring, mysqli, pdo_mysql...)

4. KIỂM TRA KẾT NỐI DATABASE NỘI BỘ:

[ OK ] Truy cập MySQL qua tài khoản 'lamp_user' vào CSDL 'lamp_db': THÀNH CÔNG

5. KIỂM TRA BẢO MẬT SSL & VIRTUALHOST:

[ OK ] Chứng chỉ SSL (/etc/ssl/certs/lamp_selfsigned.crt): Tồn tại (Hạn dùng: Oct 18 2027)

[ OK ] Tự động chuyển hướng HTTP sang HTTPS (Code: 301): ĐẠT

6. TÀI NGUYÊN HỆ THỐNG (RESOURCE USAGE):

- RAM:  4.7Gi/6.7Gi

- Disk: 18G/31G (61% used)

===================================================================

KIỂM TRA HOÀN TẤT

===================================================================

## IV. TỔNG KẾT ĐỀ TÀI & ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỒ ÁN

### 1. Mức độ hoàn thành đề tài:

 Toàn bộ 6 giai đoạn kỹ thuật (P1 ➔ P6) đã hoàn tất 100%.

 Mã nguồn đầy đủ, không có lỗi tiềm ẩn, đã được đưa lên kho GitHub công khai: https://github.com/Hoangbui000/Linux_Oss.

### 2. Bộ tài liệu hoàn chỉnh sẵn sàng phục vụ Hội đồng Giảng viên:

1. TONG_QUAN_TIEN_DO.md: Báo cáo tổng thể tiến độ toàn dự án.

2. BAO_CAO_TUAN_1.md: Báo cáo chi tiết Tuần 1 (Hạ tầng, Apache, MySQL, PHP).

3. BAO_CAO_TUAN_2.md: Báo cáo chi tiết Tuần 2 (Bảo mật UFW, Fail2ban, SSL/TLS, Web App Full CRUD).

4. BAO_CAO_TUAN_3.md: Báo cáo chi tiết Tuần 3 (Backup/Restore, Stress Test  ab , Nghiệm thu).

5. demo_presentation_guide.md: Kịch bản Live Demo 10 phút phân vai chuẩn.

6. troubleshooting_guide.md: Cẩm nang 7 lỗi kinh điển & 5 lệnh vấn đáp ăn điểm tuyệt đối.