# BÁO CÁO TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (MASTER PROGRESS REPORT)

 Tên Đề Tài: Deployment and Configuration of a LAMP Stack Web Server on Ubuntu

 Mã Dự Án:  Linux_Oss

 Kho lưu trữ (Repository): GitHub Hoangbui000/Linux_Oss

 Thời gian thực hiện: 3 Tuần

 Nhóm thực hiện: 3 thành viên

1. Thành viên A (Nhóm trưởng / Leader): Phụ trách Hạ tầng, SSH, Điều phối & Báo cáo (~35%)

2. Thành viên B: Phụ trách Web Server (Apache) & Môi trường PHP Runtime (~35%)

3. Thành viên C: Phụ trách Cơ sở dữ liệu (MySQL), An ninh mạng & Tự động hóa (~30%)

## 📊 1. Bảng Tổng Hợp Tiến Độ Các Tuần

| Giai đoạn / Tuần | Nội dung trọng tâm | Trạng thái kỹ thuật | Tỷ lệ hoàn thành | Tệp báo cáo chi tiết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN 1** *(Nộp tuần này)* | Khởi tạo máy ảo Ubuntu, cấu hình SSH, cài đặt Core LAMP (Apache, MySQL, PHP), cấu hình VirtualHost & Schema DB ban đầu | **HOÀN THÀNH** | **100%** | [BAO_CAO_TUAN_1.md](file:///home/buiduchoang/Desktop/Linux_Oss/docs/reports/BAO_CAO_TUAN_1.md) |
| **TUẦN 2** *(Nộp tuần sau)* | Triển khai An ninh mạng (Tường lửa UFW, Fail2ban), Chứng chỉ SSL/TLS mã hóa HTTPS, Chuyển hướng 301, Triển khai Web App Full CRUD | **HOÀN THÀNH** | **100%** | [BAO_CAO_TUAN_2.md](file:///home/buiduchoang/Desktop/Linux_Oss/docs/reports/BAO_CAO_TUAN_2.md) |
| **TUẦN 3** *(Nộp tuần cuối / Nghiệm thu)* | Đo tải hiệu năng Stress Test với ApacheBench (`ab`), Tự động hóa Backup định kỳ qua Cron, Thử nghiệm kịch bản Cứu hộ thảm họa (Disaster Recovery) & Hoàn thiện báo cáo, slide | **HOÀN THÀNH** | **100%** | [BAO_CAO_TUAN_3.md](file:///home/buiduchoang/Desktop/Linux_Oss/docs/reports/BAO_CAO_TUAN_3.md) |

## 🧭 2. Biểu Đồ Tiến Độ Theo Tuần (Gantt Chart)

gantt

title TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN LAMP STACK THEO TUẦN

dateFormat  YYYY-MM-DD

section TUẦN 1: HẠ TẦNG & CORE LAMP

VM Ubuntu, Static IP & SSH Key (A)       :done, 2026-10-19, 2d

Khởi tạo Git Repo & Docs (A)             :done, 2026-10-19, 1d

Cài đặt Apache2 & PHP Runtime (B)        :done, 2026-10-20, 2d

Cài đặt MySQL & Import Schema (C)        :done, 2026-10-20, 2d

Cấu hình VirtualHost lamp.local (B)      :done, 2026-10-21, 2d

section TUẦN 2: BẢO MẬT & WEB APP CRUD

Thiết lập UFW Firewall & Fail2ban (C)    :done, 2026-10-23, 2d

Khởi tạo SSL OpenSSL & HTTPS (A+C)       :done, 2026-10-24, 2d

Triển khai Web App PHP PDO Full CRUD (B) :done, 2026-10-25, 3d

Kiểm thử tương tác CSDL & Metrics (B+C)  :done, 2026-10-26, 2d

section TUẦN 3: TỐI ƯU, BACKUP & TỔNG KẾT

Stress Testing với ApacheBench ab (C)    :done, 2026-10-27, 2d

Script Backup tự động & Cron Job (C)     :done, 2026-10-28, 2d

Diễn tập Cứu hộ Thảm họa Recovery (A+C)  :done, 2026-10-29, 2d

Tổng hợp Báo cáo, Slide & Vấn đáp (A)    :done, 2026-10-30, 3d

## 🎯 3. Hướng Dẫn Sử Dụng Bộ Báo Cáo Này Cho Sinh Viên

Bộ báo cáo này được thiết kế để bạn có thể:

1. Nộp ngay hôm nay (Tuần 1): Mở tệp BAO_CAO_TUAN_1.md, sao chép toàn bộ nội dung hoặc chuyển đổi sang Word/PDF để nộp cho thầy. Tệp có sẵn bảng số liệu, lệnh thực thi và kết quả minh chứng cụ thể.

2. Nộp vào tuần sau (Tuần 2): Sử dụng tệp BAO_CAO_TUAN_2.md báo cáo về Bảo mật mạng, SSL/HTTPS và Web App Full CRUD.

3. Nộp vào tuần cuối (Tuần 3): Sử dụng tệp BAO_CAO_TUAN_3.md báo cáo về Đo tải ApacheBench, Backup/Recovery thảm họa và Kịch bản bảo vệ đồ án.